Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy: 06/2023

UZAVŘENÁ VE SMYSLU ust. § 2586 a násl. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., Občanského  ZÁKONÍKU,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A ZÁKONA O CENÁCH Č. 526/1990 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ

- Smluvní strany

Zhotovitel:

Vejtasa, s.r.o.

Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč

IČ: 	276 68 983

DIČ: 	CZ 276 68 983

Číslo účtu: 228070195/0300 – ČSOB

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 50468

Zastoupený: Lubošem Vejtasou, jednatelem, tel.: 603 830 863

Zdeňkem Klímou, prokuristou, tel: 737 272 521

Objednavatel:

obec morašice

Morašice 121, 671 71 Hostěradice

IČ:      006 37 441

email:  starosta@morasiceuznojma.cz

Zastoupený: Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, starostka obce, tel: 737 132 334

Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo k zakázce ,,Morašice – zasíťování pozemků a novostavba komunikace pro pěší“, a to z důvodu navýšení předmětu díla sjednávají úpravu ceny díla a dobu plnění dále uvedeným způsobem:

Článek 3.    Doba plnění

Mění se ustanovení článku 3. odstavec b) stávající smlouvy o dílo. Změna je z důvodu navýšení objemu prací. Doba plnění je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně.

b) původní ukončení prací, dle SOD:      31.10.2023, bez propoje STL plynovou

b) změna ukončení prací, dle Dod. č.1:  31.12.2023, bez propoje STL plynovodu

Článek 4.   Cena díla

Mění se ustanovení článku 4. odstavce a) stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č.1 stanovena následovně:

a)      Původní cena díla bez DPH                                   3 383 058,00 Kč

Vícepráce bez DPH                                                   785 097,22 Kč

Méněpráce bez DPH	                                      -381 747,70 Kč

Cena díla vč. dodatku č.1, bez DPH	             3 786 407,25 Kč

DPH 21%	                                                     795 145,52 Kč

Cena celkem vč. dodatku č.1, včetně DPH        4 581 552,77 Kč

Článek 9.    Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí SOD. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení, z nich každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č.1 –  změnový položkový rozpočet

Ve Znojmě dne…………….. 				V Morašících dne ..…………..

.........................................................................			...................................................................

Zdeněk Klíma				                  Mgr. Adéla Šotkovská, DiS,

prokurista                                                                    starostka obce Morašice