SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

UZAVŘENÁ VE SMYSLU ust. § 2586 a násl. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., Občanského  ZÁKONÍKU,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A ZÁKONA O CENÁCH Č. 526/1990 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ

- Smluvní strany

Zhotovitel:

Vejtasa, s.r.o.

Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč

IČ: 	276 68 983

DIČ: 	CZ 276 68 983

Číslo účtu: 228070195/0300 – ČSOB

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 50468

Zastoupený: Lubošem Vejtasou, jednatelem, tel: 603 830 863

Objednavatel:

obec morašice

Morašice 121, 671 71 Hostěradice

IČ:      006 37 441

email:  starosta@morasiceuznojma.cz

Zastoupený: Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, starostka obce, tel: 737 132 334

2. 	Předmět smlouvy o dílo

- Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo

spočívající v provedení stavebních prací na zakázce ,,Morašice – zasíťování

pozemků a novostavba komunikace pro pěší“ v souladu se všemi technickými a

kvalitativními normami vztahujícími se k předmětu díla a objednatel

se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

- Dílo bude provedeno v rozsahu přiloženého výkazu výměr a to zejména na stavebních objektech:

- STL plynovod a přípojky

- Vodovod

- Splašková kanalizace

- Veřejné osvětlení

- Novostavba komunikace pro pěší

- Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou              L. Sadílek – projekce vodohospodářských staveb, Křížova 291/25, 674 01 Třebíč a Ing. Adam Dlabaja – PROJEKT.shop, 1. Máje 21, Moravské Budějovice, dle upřesňujících požadavků objednatele vzájemně odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v rámci dodatku k této smlouvě.

3. 	Doba plnění

a)   zahájení prací:   do 10 dnů, od předání staveniště.

b)   ukončení prací:  31.10.2023

4. 	Cena díla

- Cena za dílo bez DPH	   3 383 058,00  Kč

DPH 21%	                    710 442,00 Kč

Cena celkem včetně DPH     4 093 500,00 Kč

- Cenu díla lze změnit v případě víceprací (méněprací) požadovaných objednatelem nad (pod) rozsah uvedený v rozpočtu zhotovitele. Vícepráce budou naceněny pevnými jednotkovými cenami použitými v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, bude pevná jednotková cena oceněna ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha (RTS Brno) platných v době uzavření smlouvy.

5. 	Fakturace a placení

- Faktury na úhradu ceny díla budou zhotovitelem vystavovány měsíčně (dílčí faktura). Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených prací v daném kalendářním období (dále jen zjišťovací protokol“). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do tří pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.

- Doba splatnosti vystavených faktur činí 30 dní

6.           Smluvní pokuty

- Nedodržení konečného termínu 1.000,- Kč/den prodlení.

- V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, které bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý dne prodlení s odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu.

7.           Záruční doba

Záruční doba činí minimálně 60 měsíců, počítáno od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

8. 	Ostatní ujednání

Zhotovitel po celou dobu své přítomnosti v objektech objednavatele povede stavební deník s denními záznamy o své činnosti, to znamená místo prováděných prací, počty pracovníků a ostatních okolností plnění předmětu této smlouvy o dílo.

9. 	Závěrečná ustanovení

- Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro smluvní strany příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy o dílo mohou provést smluvní strany 
po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel zajistí při provádění stavebních a montážních prací dodržování  předpisů, zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Třebíči dne 19. 04. 2023				V Morašicích dne …………..

.........................................................................			...................................................................

Luboš Vejtasa				                   Mgr. Adéla Šotkovská, DiS,

jednatel                                                                        starostka obce Morašice